ООО « АссолЪ»

**ООО " АссолЪ" Высотные работы методом пром. альпинизма**

**ИНН 7710949692, КПП 771001001, ОГРН 1137746957886**

**Юр. адрес: РФ, 109518, г. Москва, Грайвороновская д1.4-1 оф 37
расч. сч. 40702810638120011759, в ОАО  "Сбербанк России" г.Москва**

**БИК 044525225, кор.сч. 30101810400000000225**

 *Тел.* *+7(495)585-79-00*

 ……………………..

 ……………………..

 Коммерческое предложение

На работы по герметизации межпанельных стыков, по адресу: Московская область Одинцовский район г. Одинцово ул. Чистяковой д.68

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование работ** | **Единицы****измерения** | **Кол-во** | **Цена за****ед. (руб.)** | **Сумма****(руб.)** |
| **1.** | **Герметизация наружных стыков** с прокладкой утеплителя «Вилатерм СП" и утеплителя типа “Васманн” и последующей герметизацией мастикой “Рустил акрил’’1.1 Вскрытие наружного слоя герметизирующей мастики 1.2 Извлечение уплотняющих прокладок из швов. 1.3 Расчистка швов.1.4 Герметизация герметизация “Васманн” 1.5 Гермтизация межпанельных швов уплотнителем типа "Вилатерм ” d=40 mm1.6 Герметизация межпанельных швов мастикой “Рустил акрил’’  | М/пог. |  6230 | 360-00 | 2243100-00 |
|  |  |  |  |  |  |
| **2.** | **Материалы** |  |  |  |  |
|  | 1.1 Рустил акрил (белый)  | Кг. | 3120 | 125-00 | 374400-00 |
|  | 1.2 Вилатерм СП (40 мм) | М/пог. | 6230 | 10-00 | 62300-00 |
|  | 1.3 Васманн (пена монтажная) | Шт. | 620 | 300-00 | 186000-00 |
| **3.** | **Транспортные и прочие расходы** |  |  |  |  |
|  |  |
|  Из них НДС 20 % | 477633-33 |
| **Итого полные затраты (со стоимостью материалов)**  | **2865800-00** |
|  |  |

1. Сроки работ: 50 рабочих дней с начала действия Договора.
2. Предоплата 40 % по Договору.
3. Начало работ: ориентировочно 12 апреля, 2021 г.
4. Гарантия на работы 3 года.

****

*Генеральный директор Снятков В.Ю.*